# 

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.06.2022 № 451

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 14.01.2021 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация

Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»

В целях совершенствования нормативного правового акта

Постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 14.01.2021 №10 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» (далее-постановление) следующие изменения:

1) Раздел I. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» | | | | | | |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | | |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | | |
| Исполнители программы | Администрация Кривошеинского района | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2021 – 2025 годы: | | | | | | |
| Цель (цели) программы | Основной целью Программы является: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения. | | | | | | |
| Основные задачи программы | В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:  - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;  - организация строительства газораспределительных сетей.  - обслуживание и ремонт построенных газораспределительных сетей. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | - | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования <\*>540,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: | | | | | | |
| По источникам финансирования: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |
| Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Областной бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| Местный бюджет | 300,1 | 80.00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | **540,1** |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **ИТОГО:** | **300,1** | **80.00** | **80,00** | **80,00** | **0,00** | **540,1** |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.  Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).  Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. | | | | | | |
| Контроль за исполнением программы | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Кривошеинского района. | | | | | | |

2) Приложение  №2 к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район Томской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в газете «Районные вести».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района А.Н. Коломин

Томаш Всеволод Юрьевич

(8-38-251) 2-12-47

[kr-gap@tomsk.gov.ru](mailto:kr-gap@tomsk.gov.ru)

Прокуратура, Управление финансов, Штоббе А.В., Томаш В.Ю., бухгалтерия

Приложение

к постановлению Администрации

Кривошеинского района

от

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы

(название муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование объектов | Стоимость объектов всего тыс.руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. рублей) | | | | | Примечание |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Проектные работы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы. | **236,4** | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 236,4 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  |  |  |
|  | **Итого проектирование** | **236,4** | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **236,4** |  |  |  |  |
| **ВБИ** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  |  |  |
| **Строительно-монтажные работы** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул.Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №24 с.Кривошеино Томской области | **303,7** | ФБ |  |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 63,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **63,7** | **80,0** | **80,0** | **80,0** |  |
| 2 | Газоснабжение Петровского поселения (межпоселковый газопровод) | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение д.Елизарьево | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение с.Петровка | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого СМР обслуживание и ремонт** | **303,7** | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **63,7** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **63,7** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |
|  | **Всего с проектными работами, обслуживанием и ремонтом** | **540,1** | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МБ | **540,1** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **ИТОГО** | **540,1** | **80,0** | **80,0** | **80,0** | **0,00** |