##

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.09.2023 с. Кривошеино № 516

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района

от 27.01.2021 №37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

В связи с изменениями в 2023 году объёмов финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 37.01.2021 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» (далее программа), следующего содержания:

1) Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) Таблица 2. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 приложения № 1 к муниципальной программе «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Районные вести» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

Глава Кривошеинского района А.Н. Коломин

Хлебникова Елена Викторовна

 (838251)-2-10-31

Прокуратура, Архипов А.М., Управление финансов, Экономический отдел, ЦМБ

Приложение № 1

к постановлению Администрации Кривошеинского района от 08.09.2023 № 516

Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» (далее - Программа) |
| 2 | Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| 5 | Исполнители Программы | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений Кривошеинского района (по согласованию). |
| 6 | Сроки (этапы) реализации Программы | 2021-2025 годы  |
| 7 | Цель Программы | Модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе. |
| 8 | ЗадачаПрограммы |  Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и Кривошеинского района. |
| 9 | Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 1](#P420). Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района.[Подпрограмма 2](#P1542). Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинского района. |
| 10 | Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  |
| Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду, % | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 3,7 | 5,3 |
| Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ед. | 38 | 34 | 30 | 25 | 25 |
| Доля населения, обеспеченного современными услугами связи, % | 82,17 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 |
| 11 | Объемы и источники финансирования Программы, всего, тыс. руб. | Общий объем финансирования 35 970,33 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: |
| Источники финансирования по годам | Всего | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 27310,217 | 5831,63 | 10689,67 | 10788,917 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 29806,068 | 2698,714 | 12002,132 | 13905,222 | 600,0 | 600,0 |
| Бюджет сельских поселений | 3356,929 | 996,089 | 1952,103 | 408,737 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 60473,214 | 9526,433 | 24643,905 | 25102,876 | 600,0 | 600,0 |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты | Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района |
| 13 | Контроль за исполнением Программы осуществляет | Первый заместитель Главы Кривошеинского района |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Кривошеинского района от 08.09.2023 № 516

Таблица 2. Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета | районный бюджет | сельских поселений бюджет | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района" |
|  |  | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона |
| 1 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | всего | 39439,86616 | 0,00 | 13855,4 | 22227,53916 | 3356,929 | 0,00 | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений, МУП «ЖКХ Кривошеинского СП», ООО «Водовод» | x | x |
| 2021 год | 9476,433 | 0,00 | 5831,630 | 2648,714 | 996,089 | 0,00 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | 0 |
| 2022 год | 18195,293 | 0,00 | 6989,67 | 9013,52 | 1952,103 | 0,00 | 0 |
| 2023 год | 12008,14616 | 0,00 | 1034,1 | 10565,30916 | 408,737 | 0,00 | 0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона | всего | 21413,58316 | 0,0 | 6475,246 | 11683,40816 | 3254,929 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 5988,249 | 0,0 | 2837,481 | 2154,679 | 996,089 | 0,0 | х |
| 2022 год | 8917,188 | 0,0 | 2603,665 | 4463,42 | 1850,103 | 0,0 | х |
| 2023 год | 6508,14616 | 0,0 | 1034,1 | 5065,30916 | 408,737 | 0,0 | х |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района (частичное возмещение недополученных доходов и ( или) возмещение затрат, возникающих при оказании услуг тепло- водоснабжения и водоотведения) | всего | 18026,273 | 0,0 | 7380,149 | 10544,134 | 102,0 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 3488,183 | 0,0 | 2994,149 | 494,034 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 9038,10 | 0,0 | 4386,0 | 4550,10 | 102,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 5500,00 | 0,0 | 0,0 | 5500,00 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.3  | Ремонт объектов ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **х** |
|  | Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского района |
| 2 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса  | всего | 17033,34224 | 0,0 | 9754,817 | 7278,52524 | 0,0 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 2688,612 | 0,0 | 0,0 | 2688,612 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 13094,73024 | 0,0 | 9754,817 | 3339,91324 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2.1 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса | всего | 3084,85319 | 0,0 | 0,0 | 3084,85319 | 0,0 | 0,0 |  |  | х |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 2448,612 | 0,0 | 0,0 | 2448,612 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 636,24119 | 0,0 | 0,0 | 636,24119 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Кривошеинский район | всего | 13948,48905 | 0,0 | 9754,817 | 4193,67205 | 0,0 | 0,0 |   |  Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год (факт) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год (факт) | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 12458,48905 | 0,0 | 9754,817 | 2703,67205 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х |