

## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 14.01.2021 | № 10 |

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»

*(в редакции Постановлений Администрации Кривошеинского района от 10.06.2021 № 377, от 20.09.2021 № 633, от 11.02.2022 № 107, от 20.06.2022 № 451, от 14.02.2023 № 100, от 29.12.2023г №808, от 08.04.2024 №203)*

В целях повышение уровня и качества жизни населения Кривошеинского района на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных актов и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район, опубликовать в газете «Районные вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.



|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кривошеинского района(Глава Администрации) | А.Н. Коломин |

Данилов Денис Владимирович

(8-38-251) 2-12-47

kr-gap@tomsk.gov.ru

Прокуратура, Управление финансов, Штоббе А.В., Мандраков Д.О., Данилов Д.В., бухгалтерия.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Кривошеинского района

от 14.01.2021 № 10

**Муниципальная программа**

**«Газификация Кривошеинского района**

**на период 2021-2025 годы»**

**с. Кривошеино**

**I. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Кривошеинского района |
| Разработчик программы | Администрация Кривошеинского района |
| Исполнители программы | Администрация Кривошеинского района |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) | 2021 – 2025 годы: |
| Цель (цели) программы | Основной целью Программы является: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения. |
| Основные задачи программы | В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:- организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем; - организация строительства газораспределительных сетей.- обслуживание и ремонт построенных газораспределительных сетей. |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | - |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования 671,3тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |
| По источникам финансирования: | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | **Всего** |
| Федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Областной бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Местный бюджет | 300,1 | 67,2 | 76,0 | 148,0 | 80,0 | **671,3** |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| **ИТОГО:** | **300,1** | **67,2** | **76,0** | **148,0** | **80,0** | **671,3** |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |
| Контроль за исполнением программы | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Кривошеинского района. |

**Введение**

Программа «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы» содержит комплекс мероприятий по приоритетным направлениям решения проблем низкого уровня газификации жилищного фонда Кривошеинского района, первоочередного обеспечения потребностей населения Кривошеинского района дешевым видом топлива, улучшения бытовых условий жизни населения и перспективного развития территорий.

1. *Основные термины и определения*

**- газоснабжение** - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

**- газораспределительная система** - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

**- газификация** - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

**- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации**) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.

**II. Анализ текущей ситуации**

Анализ использования природного газа показывает, что основной его расход приходится на население (58%), на производственные цели и коммунальное хозяйство (42%). Вместе с тем в структуре потребления топлива населением Кривошеинского района ведущее место занимают дрова.

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести:

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

**III. Цели и задачи Программы**

***Основные цели Программы***

Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем развития газовых сетей и системы газоснабжения.

***Основные задачи Программы***

В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;

- организация строительства газораспределительных сетей;

- обслуживание и ремонт построенных газораспределительных сетей.

***Достижение целей и задач***

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

**IV. Сроки реализации Программы**

Сроки реализации программы 2021 – 2025 годы.

**V. Перечень программных мероприятий**

В целях подготовки к реализации Программы предусмотрены мероприятия по разработке проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.

Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения2120 домовладений в Кривошеинском районе.

В целях реализации Программы предусмотрено увеличение сети газопроводов до общей протяженности 125,6 км, что позволит 2120 домовладениям иметь доступ к сети централизованного газоснабжения.

Перечень основных программных мероприятий с указанием объёмов и источников финансирования отражены в приложении №1 к настоящей программе.

Перечень основных объектов муниципальной программы отражены в приложении № 2 к настоящей программе.

**VI. Механизм реализации программы и контроля за реализацией программы.**

***Механизм реализации Программы***

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

***Ресурсное обеспечение Программы***

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств районного бюджета. Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей районного бюджета.

***Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы***

Заказчиком Программы выступает «Администрация Кривошеинского района» Исполнителями мероприятий Программы являются: «Администрация Кривошеинского района» и специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

***Оценка рисков реализации Программы***

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

**VII. Прогноз ожидаемых результатов и оценка эффективности реализации программы**

***Социально-экономическая значимость Программы***

Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество домовладений в Кривошеинском сельском поселении, Володинском сельском поселении, Новокривошеинском сельском поселении, Пудовском сельском поселении, составляет – 4168 ед. Население, имеющее доступ к использованию природного газа, 1522 домовых хозяйств. В результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом составит 2120. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 2120 / 4168 = 0,5

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 1522 / 4168 = 0,36

Сэ = (0,5 – 0,36) х (1 – 0,36) = 0,089

Показатели социальной эффективности Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,36 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,5 |
| Социальная эффективность | 0,089 |

***Оценка эффективности реализации Программы***

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

**VIII. Индикаторы (показатели) цели и задач муниципальной программы**

Основными индикаторами (показателями) характеризующими эффективность выполнения Программы являются:

- Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кривошеинского района %;

- Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Кривошеинского района, км.

- Количество населенных пунктов Кривошеинского района, получивших техническую возможность газификации, единиц;

- Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Кривошеинского района, км.

- Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

- Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед.

- Количество обслуживаемых и подлежащих ремонту газовых сетей, км.

Целевые индикаторы (показатели) представлены в приложении № 3к настоящей программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»

**Перечень основных программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. | Районного бюджета тыс. руб. |
| Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем |
|   | 1.1. Разработка фактического и прогнозного топливно-энергетического баланса муниципального образования Петровское сельское поселение | 2024 | 60,0  |   |   | 60,0  | Администрация Кривошеинского района | Реализация проекта «Газоснабжение с. Петровка» |
|  | 1.2. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2021 |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
|   | 1.3. Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы | 2021 | 236,4 |   |   | 236,4 | Администрация Кривошеинского района | Реализация проекта "Газоснабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул. Октябрьской, пер. Кооперативного в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области" |
| Задача 2. Проведение работ по газоснабжению населенных пунктов района |
|   | 2.1. Обслуживание и ремонт построенных газопроводов | 2021 | 63,7 |   |   | 63,7 | Администрация Кривошеинского района | Договора на тех-е, аварийно-дисп. обслуж. и ремонт газопровода |
| 2022 | 67,2 |  |  | 67,2 |
| 2023 | 76,0 |  |  | 76,0 |
| 2024 | 8**8**,0 |  |  | 88,0 |
| 2025 | 80,0 |  |  | 80,0 |
| **Итого с проектными работами, обслуживанием и ремонтом** |  | **2021-2025** | **671,3** | **0,00** | **0,00** | **671,3** |   |   |

Приложение 2

к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы

(название муниципальной программы)

| № п/п | Наименование объектов | Стоимость объектов всего тыс. руб. | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. рублей) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Проектные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пересчет существующей проектно-сметной документации в текущий уровень цен с прохождением государственной экспертизы. | **296,4** | ФБ |  |  |  |  |  |   |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 236,4 |  |  | 60,0 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  | 60,0 |  |
|  | **Итого проектирование** | **296,4** | **ФБ** |  |  |  |  |  |   |
| **ОБ** |  |  |  |  |  |
| **МБ** | **236,4** |  |  | **60,0** |  |
| **ВБИ** |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **236,4** |  |  | **60,0** |  |
| **Строительно-монтажные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обслуживание и ремонт объекта "Газоснабжение нежилых строений по ул.Кедровая №№25/1, 25/2, 25/4 и жилого дома №24 с.Кривошеино Томской области | **374,9** | ФБ |  |  |  |  |  |   |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ | 63,7 | 67,2 | 76,0 | 88,0 | 80,0 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **63,7** | **67,2** | **76,0** | **88,0** | **80,0** |
| 2 | Газоснабжение Петровского поселения (межпоселковый газопровод) | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение д. Елизарьево | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  |  На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение с. Петровка | **0,00** | ФБ |  |  |  |  |  | На перспективу |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
| ОБ |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого СМР обслуживание и ремонт** | **374,9** | ФБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| ОБ | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| МБ | **63,7** | **67,2** | **76,0** | **88,0** | **80,0** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ИТОГО** | **63,7** | **67,2** | **76,0** | **88,0** | **80,0** |
|  | **Всего с проектными работами, обслуживанием и ремонтом** | **671,3** | ФБ | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   |
| ОБ | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| МБ | **300,1** | **67,2** | **76,0** | **148,0** | **80,0** |
| ВБИ | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ИТОГО** | **300,1** | **67,2** | **76,0** | **148,0** | **80,0** |

\* - Объемы финансирования Программы являются прогнозными и подлежат корректировке при выделении средств из областного бюджета

Приложение 3

к Муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2021-2025 годы»

**Индикаторы (показатели) цели и задач муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи | Индикатор | ед. измерения | Прогноз | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Повышение уровня газификации жилищного фонда Кривошеинского района природным газом путем развития газовых сетей и системы газоснабжения | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Кривошеинского района  | % | 25,05 | 27,15 | 27,50 | 28,10 | 29,35 | 29,35 |
| 2 | Организация строительства объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Кривошеинского района | Протяженность построенных межпоселковых газопроводов на территории Кривошеинского района  | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество населенных пунктов Кривошеинского района Томской области, получивших техническую возможность газификации  | ед. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3 | Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения | Протяженность построенных внутрипоселковых газопроводов на территории Кривошеинского района  | км | 111,40 | 115,61 | 122,00 | 123,50 | 125,60 | 125,60 |
| Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | ед. | 1895 | 1973 | 2023 | 2075 | 2120 | 2120 |
| Количество объектов юридических лиц, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения | ед. | 51 | 71 | 75 | 78 | 80 | 80 |
| 4 | Обслуживание газовых сетей | Количество переданных на обслуживание газовых сетей | км. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |

- Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.