****

**АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 27.01.2021 | № 37 |

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

*(в редакции постановлений Администрации Кривошеинского района от 17.01.2022 № 25, от 07.04.2022 № 270, от 23.01.2023 № 44, от 08.09.2023 №516, от 04.04.2024 №190)*

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346 а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», постановлением Администрации Кривошеинского района «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кривошеинский район» от 10.10.2022 № 701.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям - сельским поселениям Кривошеинского района привести в соответствие с муниципальной программой «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» муниципальные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельских поселений.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные вести», в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и разместить на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Кривошеинского района.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Кривошеинского района | А. Н. Коломин |

Хлебникова Елена Викторовна

+7 (38-251) 2-10-31

Прокуратура, Штоббе А.В., Управление финансов, Экономический отдел

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Кривошеинского района

от 24.01.2021 № 37

**Муниципальная п****рограмма** **«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»**

Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» (далее - Программа) |
| 2 | Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» |
| 3 | Заказчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| 4 | Разработчик Программы | Администрация Кривошеинского района |
| 5 | Исполнители Программы | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений Кривошеинского района (по согласованию). |
| 6 | Сроки (этапы) реализации Программы | 2021-2025 годы  |
| 7 | Цель Программы | Модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе. |
| 8 | Задача Программы | Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и Кривошеинского района. |
| 9 | Перечень подпрограмм | [Подпрограмма 1](#P420). Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района.[Подпрограмма 2](#P1542). Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинского района. |
| 10 | Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду, % | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 3,7 | 5,3 |
| Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, ед. | 38 | 34 | 30 | 25 | 25 |
| Доля населения, обеспеченного современными услугами связи, % | 82,17 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 |
| 11 | Объемы и источники финансирования Программы, всего, тыс. руб. | Общий объем финансирования 91323.02005 тыс.руб., в т.ч. по годам реализации: |
| Источники финансирования по годам | Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 38868,59623 | 5831,63 | 10689,665 | 8883,80123 | 13463,5 | 0,0 |
| Местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет района | 49084.28202 | 2698,713 | 12002,132 | 14286,82302 | 19496,614 | 600,0 |
| Бюджет сельских поселений | 3370,1418 | 996,089 | 1952,103 | 421,9498 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 91323,02005 | 9526,432 | 24643,9 | 23592,57405 | 32960,114 | 600,0 |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты | Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района |
| 13 | Контроль за исполнением Программы осуществляет | Первый заместитель Главы Кривошеинского района |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

* 1. Коммунальная инфраструктура

Настоящая муниципальная программа (далее - Программа) разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кривошеинского района, а также необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, газа, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков.

При разработке Программы использовались данные Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Кривошеинский район до 2030 года, утвержденной решением Думы Кривошеинского района от 22 декабря 2015 года N 24 и предусматривается участие в целевых программах всех уровней, направленных на развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха населения. В данной Программе определены основные цели, задачи, показатели задач и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений. Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятий жилищно-коммунального комплекса. В частности: разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселений и с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определены инвестиционные возможности предприятий ЖКХ в перспективе до 2020 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования коммунального комплекса, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения Программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. Предприятия коммунального хозяйства поставляют услуги обособленным группам потребителей: населению, индивидуальным предпринимателям, учреждениям и организациям, поэтому значительная часть доходов этих предприятий формируется за счет платежей указанных групп. В настоящее время одной из задач является оказание помощи предприятиям коммунального хозяйства в проведении мероприятий по обеспечению их финансовой стабильности, что позволит создать благоприятные условия и привлекательность жилищно-коммунального хозяйства для развития инвестиционной деятельности и привлечения частного капитала.

Коммунальная инфраструктура Кривошеинского района обеспечивает следующие коммунальные услуги: -централизованное электроснабжение населения и организаций (ПАО «ТРК»); -централизованное водоснабжение населения и организаций (МУП «ЖКХ Кривошеинского СП», ООО «Водовод»);

-центральное теплоснабжение населения и организаций (МУП «ЖКХ Кривошеинского СП», ООО «Водовод»);

-централизованное водоотведение для населения и организаций (МУП «ЖКХ Кривошеинского СП»); -централизованное газоснабжение населения и организаций (Кривошеинский участок ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области); -водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям и централизованным вывозом отходов (МУП «ЖКХ Кривошеинского СП»);

-вывоз твердых коммунальных отходов на полигон захоронения ТКО (ООО «Риск»); -эксплуатация полигона ТКО, утилизация отходов (ООО «Риск»)

Обеспечение жилых помещений инженерными коммуникациями по состоянию на 01.01.2021

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Площадь жилых помещений имеющих инженерные коммуникации: |
| Всего | водопроводом | в т.ч. централизованным | отоплением | в т.ч. централизованным | Газом сетевым |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. кв. м | 326,9 | 175,4 | 172,4 | 178,3 | 33,2 | 121,8 |

Содержание коммунального хозяйства ведется в основном за счет средств, выделяемых бюджетами района и сельских поселений, а также собираемых с потребителей платежей. В настоящее время коммунальное хозяйство Кривошеинского района, характеризующееся высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (в среднем, на конец 2020 года 50%), требует значительных капитальных вложений.

Отсутствие достаточного финансирования мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры ведет к росту утечек и неучтенного расхода воды в сетях водоснабжения, потерь в тепловых сетях, количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения, тарифов на коммунальные услуги.

Ввиду серьезности указанных проблем их комплексное решение представляется возможным только в рамках программно-целевого подхода за счет вложения в модернизацию коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района, как привлеченных частных инвестиций, так и средств областного и местных бюджетов.

1.2 Коммуникационная инфраструктура

Стационарная связь, сотовая связь (подвижная телефонная связь), широкополосный доступ к сети Интернет

Основная тенденция, наметившаяся в сфере услуг связи – это развитие новых технологий и современных услуг (мобильная связь, беспроводной и проводной широкополосный доступ к сети Интернет). Однако в связи с ограниченностью ресурсов, органы местного самоуправления Кривошеинского района могут и планируют в рамках Программы социально-экономического развития, лишь оказание содействия операторам связи по расширению сети их услуг за счет выделения новых земельных участков для установки антенно-мачтовых сооружений (АМС). В Кривошеинском районе расположены 21 населенный пункт, из которых только в 10 населенных пунктах (с. Кривошеино, с. Володино, с. Красный Яр, с. Пудовка, д. Старосайнаково, д. Крыловка, д. Рыбалово, д. Чагино, с. Малиновка, с. Никольское) предоставляется услуга мобильной связи, беспроводного и проводного широкополосного доступа к сети «Интернет». Общая площадь территории Кривошеинского района, на которой предоставляется услуга сотовой связи, составляет не более 30%, а также значительная часть автомобильных дорог Кривошеинского района не покрыта сотовой связью.

Цифровое телевидение.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 313, в регионе осуществляется переход на цифровое вещание. В связи с сокращением федерального финансирования программы из федерального бюджета количество объектов, предусмотренных к строительству на территории Томской области, сокращено.

Однако жители сельских поселений в индивидуальном порядке для доступа к цифровому вещанию устанавливают спутниковое оборудование компаний «Триколор ТВ», «Континент», НТВ+, ПАО «МТС».

2. Цель и задачи муниципальной программы,

Показатели цели и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе.

Задача муниципальной программы:

- развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района.

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы с распределением по подпрограммам представлены в [приложении N 2](#P2388) к муниципальной программе.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения мероприятий муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы в установленном действующим законодательством порядке организуют размещение заказов с заключением государственных контрактов и договоров на выполнение конкретных мероприятий.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#Par422) мероприятий муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года» приведен в приложении N1 к муниципальной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе на период с 2021 до 2025 года»

5. Контроль и мониторинг реализации муниципальной программы

Контроль над реализацией муниципальной программой осуществляет Первый заместитель Главы Кривошеинского района.

 Оценка социально-экономической эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений основных целевых показателей с установленными муниципальной программой значениями.

6. Оценка рисков в ходе реализации муниципальной программы

 Внешние риски реализации государственной программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

 - изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

 - природные и техногенные катастрофы.

 Внутренние риски реализации государственной программы:

 - несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования. Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

 Способами ограничения основных рисков являются:

 - регулярное взаимодействие с областными органами исполнительной власти;

 - заключение соглашений с органами местного самоуправления сельских поселений Кривошеинского района и строгий контроль за выполнением взятых обязательств сторонами; - привлечение внебюджетных ресурсов;

 - усиление контроля над ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы; - своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Приложение N 1

к муниципальной программе "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе с 2021-2025 года"

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района»

 Таблица 1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие и модернизация

коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района" (далее - подпрограмма 1) |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Кривошеинского района |
| Участник подпрограммы | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений Кривошеинского района, МУП «ЖКХ Кривошеинского СП», ООО «Водовод», ПАО «ТРК», ООО «Риск» |
| Цель подпрограммы | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района. |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 год |  2022 год  | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского района отоплением, % | 83,4 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 84,2 |
| Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского района водопроводом, % | 89,6 | 90,0 | 93,0 | 97,5 | 98,0 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона. Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Администрация Кривошеинского района.  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 год (факт) |  2022 год (факт) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона |
| Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | 38 | 34 | 30 | 25 | 25 |
| Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского района  |
| Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % | 65,3 | 67,0 | 69,0 | 71,0 | 73,0 |
|  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, кг.у.т./Гкал | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2021-2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей | Источники  | Всего по источникам  | 2021 год (факт) |  2022 год (факт) | 2023 год  | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Федеральный бюджет (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 35168,59623 | 5831,630 | 6989,665 | 8883,80123 | 13463,50 | 0,00 |
|  Местные бюджеты: (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 48585.28202 | 2698,713 | 11702,132 | 14087,82302 | 19496.614 | 600,00 |
| Бюджет сельских поселений | 3370,1418 | 996,089 | 1952,103 | 421,9498 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по годам | 87124,02005 | 9526,432 | 20643,9 | 23393,57405 | 32960,114 | 600,00 |

Таблица 2. Перечень ведомственных целевых программ,

основных мероприятий и ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник мероприятия | Показатели конечного результата (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета | районный бюджет | сельских поселений бюджет | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района" |
|  |  | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона |
| 1 | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | **всего** | **70735,5635** | **0,00** | **25799,495** | **41605,41955** | **3330,1418** | **0,00** | Администрация Кривошеинского района, Администрации сельских поселений, МУП «ЖКХ Кривошеинского СП», ООО «Водовод» | x | x |
| 2021 год | 9476,432 | 0,00 | 5831,630 | 2648,713 | 996,089 | 0,00 | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | 0 |
| 2022 год | 17955,288 | 0,00 | 6989,665 | 9013,52 | 1952,103 | 0,00 | 0 |
| 2023 год | 12983,12235 | 0,00 | 1034,1 | 11567,07255 | 381,9498 | 0,00 | 0 |
| 2024 год | 30320,214 | 0,00 | 11944,1 | 18376,114 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2025 год | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Кривошеинского района к прохождению отопительного сезона | всего | 45837,65095 | 0,0 | 18419,346 | 24190,16315 | 3228,1418 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 5988,249 | 0,0 | 2837,481 | 2154,679 | 996,089 | 0,0 | х |
| 2022 год | 8917,188 | 0,0 | 2603,665 | 4463,42 | 1850,103 | 0,0 | х |
| 2023 год | 6611,99995 | 0,0 | 1034,1 | 5195,95015 | 381,9498 | 0,0 | х |
| 2024 год | 24320,214 | 0,0 | 11944,1 | 12376,114 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.2 | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района (частичное возмещение недополученных доходов и ( или) возмещение затрат, возникающих при оказании услуг тепло- водоснабжения и водоотведения) | всего | 24897,4054 | 0,0 | 7380,149 | 17415,2564 | 102,0 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 3488,183 | 0,0 | 2994,149 | 494,034 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 9038,10 | 0,0 | 4386,0 | 4550,10 | 102,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 6371,1224 | 0,0 | 0,0 | 6371,1224 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 6000,00 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 1.3  | Ремонт объектов ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **х** |
|  | Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского района |
| 2 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса  | **всего** | **16388,9637** | **0,0** | **9369,10123** | **6979,86247** | **40,0** | 0,0 |  | Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 2688,612 | 0,0 | 0,0 | 2688,612 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 10410,4517 | 0,0 | 7849,70123 | 2520,75047 | 40,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 2639,9 | 0,0 | 1519,4 | 1120,5 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2.1 | Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса | всего | 3314.7467 | 0,0 | 0,0 | 3274,7467 | 40,0 | 0,0 |  |  | х |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год | 2448,612 | 0,0 | 0,0 | 2448,612 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 529,6347 | 0,0 | 0,0 | 489,6347 | 40,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 336.5 | 0,0 | 0,0 | 336.5 | 0,0 | 0,0 | х  |
| 2025 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х |
|  2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования Кривошеинский район | всего | 13074,217 | 0,0 | 9369,10123 | 3705,11577 | 0,0 | 0,0 |   |  Степень готовности объекта, % | х |
| 2021 год (факт) | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2022 год (факт) | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2023 год | 9880,817 | 0,0 | 7849,70123 | 2031,11577 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2024 год | 2303,4 | 0,0 | 1519,4 | 784,0 | 0,0 | 0,0 | х |
| 2025 год | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | х |

Подпрограмма 2 «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе»

 Таблица 3. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие коммуникационной

инфраструктуры в Кривошеинском районе"

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма 2 "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе " (далее - подпрограмма 2) |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Кривошеинского района |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений Кривошеинского района; Филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Томский областной радиотелевизионный передающий центр" (по согласованию) (далее - филиал ФГУП "РТРС" "Томский ОРТПЦ"; учреждения высшего профессионального образования (по согласованию); иные юридические лица, определяемые на конкурсной основе (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021 год (факт)  | 2022 год (прогноз)  | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Количество населенных пунктов Кривошеинского района, не обеспеченных современными услугами связи, ед. | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| Задача подпрограммы |  Обеспечение доступа населения Кривошеинского района к современным услугам связи.  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2021год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (прогноз)  | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Задача: Обеспечение доступа населения Кривошеинского района к современным услугам связи |
| Доля населения Кривошеинского района, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: |
| сотовой связью, % | 76 | 80  | 83 | 86 | 89 |
| широкополосным доступом к сети Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., % | 76 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| цифровым телевидением, % | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 96,0 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021- 2025 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации), тыс. рублей | Источники | Всего | 2021год (факт) | 2022 год (факт) | 2023 год (факт)  | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3700,00 | 0,0 | 3700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет  | 499,00 | 0,0 | 300,00 | 199,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельских поселений бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 4199,00 | 0,0 | 4000,00 | 199,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4. Перечень основных

мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

подпрограммы 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия | Показатели конечного результата основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета | местных бюджетов (по согласованию) | сельских поселений бюджет (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 2 "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинского района" |
|  |  | Задача Обеспечение доступа населения Кривошеинского района к современным услугам связи |
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Кривошеинского района к современным услугам связи" | **всего** | 4199, 00 | 0,0 | 3700,00 | 499,00 | 0,0 | 0,0 | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию); Филиал ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Томский областной радиотелевизионный передающий центр" (по согласованию) | Х | Х |
| 2021 год (факт) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля населения Кривошеинского района, обеспеченного современными услугами связи, в том числе: сотовой связью, %; широкополосным доступом в Интернет на скорости не менее 512 Кбит/сек., %; цифровым телевидением, % | 76,0; |
| 2022 год (факт) | 4000, 00 | 0,0 | 3700,00 | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 80,0; |
| 2023 год (факт) | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0; |
| 2024 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86,0; |
| 2025 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,0; |
| 2025 год (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |

Приложение N 2

к муниципальной программе "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе с 2021 до 2025 года"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N пп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) |  | В том числе за счет средств: | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета | областного бюджета | бюджет района | бюджет сельских поселений | внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского района |
| 1.1 | [Подпрограмма 1](#P420) "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Кривошеинского района" | всего | 87124.02005 | 0,00 | 35168,59623 | 48585,28202 | 3370,1418 | 0,00 | Администрация Кривошеинского района |
| 2021 год (факт) | 9526,432 | 0,00 | 5831,630 | 2698,713 | 996,089 | 0,00 |
| 2022 год (факт) | 20643,9 | 0,00 | 6989,665 | 11702,132 | 1952,103 | 0,00 |
| 2023 год (факт) | 23393,57405 | 0,00 | 8883,80123 | 14087,82302 | 421,9498 | 0,00 |
| 2024 год (прогноз) | 32960,114 | 0,00 | 13463,5 | 19496,614 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год (прогноз) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Задача 2. Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинского района |
| 2.1 | [Подпрограмма 2](#P1542) "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Кривошеинском районе" | всего | 4199,00 | 0,00 | 3700,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Кривошеинского района |
| 2021 год (факт) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год (факт) | 4000,00 | 0,00 | 3700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год (факт) | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 91323.02005 | 0,00 | 38868,59623 | 49084,28202 | 3370,1418 | 0,00 |  |
| 2021 год (факт) | 9526,432 | 0,00 | 5831,63 | 2698,713 | 996,089 | 0,00 |
| 2022 год (факт) | 24643,9 | 0,00 | 10689,665 | 12002,132 | 1952,103 | 0,00 |
| 2023 год (факт) | 23592,57405 | 0,00 | 8883,80123 | 14286,82302 | 421,9498 | 0,00 |
| 2024 год (прогноз) | 32960.114 | 0,00 | 13463,5 | 19496.614 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 год (прогноз) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |