## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.04.2016г. № 136

с. Кривошеино

Томской области

Об утверждении муниципальной программы «Газификация

Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

В целях повышение уровня и качества жизни населения Кривошеинского района на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов, путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Кривошеинского района от 24.09.2012 №552 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы», от 22.09.2014 №626 «О муниципальной программе «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы», от 25.09.13 №710 о внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района от 24.09.12 №552 «О долгосрочной муниципальной целевой программе «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных актов и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Приложение к постановлению

Администрации Кривошеинского

района от 20.04.2016 №136

**Муниципальная программа**

**«Газификация Кривошеинского района**

**на период 2012-2020 годы»**

**с.Кривошеино**

Муниципальная программа

«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной целевой программы (далее МП) | «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» |
| Инициатор предложения о разработке МП | Администрация Кривошеинского района |
| Координатор МП | Администрация Кривошеинского района |
| Заказчик МП | Администрация Кривошеинского района |
| Исполнитель МП | Администрация Кривошеинского района, поселения района. |
| Разработчик МП | Администрация Кривошеинского района |
| Цели и задачи долгосрочной МП | Основной целью Программы является: повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности; путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.  В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:  - организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;  - организация строительства газораспределительных сетей. |
| Сроки и этапы реализации МП | 2012 - 2020 годы:  I этап - 2012 - 2014 годы;  II этап - 2014 - 2017 годы;  III этап - 2017 - 2020 годы; |
| Ожидаемые показатели эффективности МП | Экономическая эффективность Программы определяется снижением средств населения на оплату коммунальных услуг.  Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).  Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в районе. |
| Организация управления МП и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Кривошеинского района. |

**Введение**

1. *Предмет регулирования и сфера действия Программы*

На основании и в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а об утверждении Государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области» разработана муниципальная программа «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы» которая определяет пути решения вопросов, направленных на повышение уровня газификации путем развития газораспределительных систем для создания условий газификации жилищного фонда на территории Кривошеинского района.

1. *Основные термины и определения*

**- газоснабжение** - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом;

**- газораспределительная система** - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям;

**- газификация** - деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на перевод объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса;

**- потребитель газа (абонент, субабонент газоснабжающей организации**) - юридическое или физическое лицо, приобретающее газ у поставщика использующее его в качестве топлива или сырья.

**Раздел I. Содержание проблем газификации**

* 1. *Анализ проблем газификации*

К основным проблемам, препятствующим эффективному развитию газоснабжения в районе, можно отнести

- удаленность негазифицированных потребителей от существующих газораспределительных систем;

- высокая стоимость первоначальных капитальных затрат при строительстве объектов газоснабжения;

- низкая доходность проектов газификации, что вызвано незначительными объемами потребления природного газа.

Существующие проблемы газификации района обуславливают актуальность проведения целенаправленной политики в сфере газоснабжения природным газом и определяют необходимость комплексного программного подхода к их решению.

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

*2.1. Основные цели Программы*

Основной целью Программы является повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

*2.2. Основные задачи Программы*

В целях достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

- организация разработки проектных и инженерно-технических решений по развитию газораспределительных систем;

- организация строительства газораспределительных сетей;

*2.3. Достижение целей и задач*

Достижение поставленных целей и задач необходимо осуществлять через систему мероприятий:

- создание организационных, правовых и экономических условий, обеспечивающих решение вопросов газификации;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: населения, промышленных и иных организаций;

- обеспечение реализации программных мероприятий в предусмотренные сроки;

- обеспечение рационального использования средств бюджетных инвестиций, направленных на реализацию программных мероприятий.

*2.4. Сроки реализации Программы*

Сроки реализации программы 2012 – 2020 годы

**Раздел III. Оценка социально-экономического значения Программы**

*3.1. Социально-экономическая значимость Программы*

Результатом реализации Программы станет повышение доступности населения к услуге газоснабжения и, как следствие, удовлетворение нужд населения в использовании природного газа на нужды отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Таким образом, программные мероприятия ориентированы на достижение целей социально-экономического развития района, направленных на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Общее количество домовладений в Кривошеинском сельском поселении, Володинском сельском поселении, Новокривошеинском сельском поселении, Пудовском сельском поселении, составляет – 4168 ед. Население, имеющее доступ к использованию природного газа, 869 домовых хозяйств. В результате реализации программных мероприятий количество домовладений, имеющих доступ к услуге газоснабжения природным газом составит 2342. Показатель социальной эффективности Программы определен следующим образом:

Сэ = (С'кол - Скол) х (1 - Скол), где:

С'кол - доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы.

С'кол = 2342 / 4168 = 0,562

Скол - доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время.

Скол = 869 / 4168 = 0,21

Сэ = (0,562– 0,21) х (1 – 0,21) = 0,28

Показатели социальной эффективности Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение |
| Доля домовых хозяйств, которые имеют доступ к услуге газоснабжения в настоящее время. | 0,21 |
| Доля домовых хозяйств, которые будут иметь доступ к услуге газоснабжения после реализации Программы. | 0,562 |
| Социальная эффективность | 0,28 |

*3.2. Оценка эффективности реализации Программы*

Соотношение бюджетных инвестиций направленных на реализацию Программы к внебюджетным средствам может составить:

С = Би / Ви = 206500,69/ 73650 = 2,8 где

Би – бюджетные инвестиции на реализацию программы, тыс. руб.;

Ви – внебюджетные инвестиции (средства населения) в газификацию жилых помещений, тыс. руб.

Таким образом, ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий:

- развитие системы газоснабжения населенных пунктов района и повышение доступности к услуге газоснабжения для 1473 домовладений путем строительства 111,9км газораспределительных сетей;

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, увеличится на 24,9 %.

Перевод потребителей на природный газ также позволит получить энергетический и экологический эффект. Энергетический или топливный эффект имеет место от использования природного газа на нужды отопления и определяется как разница приведенных затрат на природный газ и иных видов топлива.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и улучшение экологической обстановки в районе (за счет снижения серосодержащих выбросов в атмосферу при использовании твердого топлива, сохранение лесных массивов).

**Раздел IV. Механизмы реализации и управления Программой.**

**Ресурсное обеспечение Программы**

* 1. *Механизм реализации Программы*

В современных условиях на первый план выходит оценка экономических последствий принятия решений. Выбор направления использования природного газа и инвестиционная привлекательность проектов газоснабжения определяется эффективностью, целесообразностью и готовностью потребителей к приему газа. В основу механизма реализации настоящей Программы положен принцип экономической целесообразности и заинтересованности всех участников процесса газификации.

*Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения.*

Реализация мероприятий по данному направлению позволит выработать технические решения для строительства сетей газоснабжения и обосновать объемы финансирования их строительства. Данные мероприятия создадут условия для подключения к системе газоснабжения 1473 домовладения в Кривошеинском районе.

Объем финансирования мероприятий по разработке проектных и инженерно-технических решений составляет 16621 тыс. руб. Источником финансирования являются средства бюджета муниципального образования «Кривошеинский район» и частично Томской области.

*Строительство газопроводов*

Программой предусмотрено строительство газопроводов в Кривошеинском районе общей протяженностью 111,9 км. Объем бюджетных инвестиций на строительство газопроводов составляет по предварительным расчетам 161030,3 тыс. руб. Перечень программных мероприятий представлен в приложении к настоящей Программе.

*Ресурсное обеспечение Программы*

Финансирование программных мероприятий обеспечивается за счет средств бюджетов различного уровня и иных внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. Ресурсное обеспечение МЦП представлено в приложении 3 к настоящей программе.

При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

* 1. *Источники финансирования Программных мероприятий*

Бюджетными ресурсами являются:

- поступления по другим целевым федеральным и областным программам, направленным на развитие коммунальной инфраструктуры в сельской местности;

Также для получения средств из бюджетов различного уровня необходимо участие в федеральной и областной адресной инвестиционной программе в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К внебюджетным ресурсам могут быть отнесены средства населения и других инвесторов, заинтересованных в реализации программы. Предполагается, что общий объем средств населения, направленных на газификацию жилых помещений может составить 73650,00 тыс. руб. из расчета средней стоимости газификации одного домовладения в размере 50 000 руб.

*Организационно-функциональная структура управления реализацией Программы*

Заказчиком Программы выступает «Администрация Кривошеинского района» Исполнителями мероприятий Программы являются: «Администрация Кривошеинского района» и специализированные организации на конкурсной основе.

Система управления должна включать:

- отслеживание хода реализации Программы;

- наличие обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми и другими ресурсами;

- установление ежегодной отчетности о ходе выполнения ее мероприятий.

*4.5. Оценка рисков реализации Программы*

Риски реализации Программы можно разделить на факторы внешние, не зависящие от исполнителей Программы, и внутренние, с которыми исполнители Программы не смогли справиться.

К внешним факторам можно отнести:

- изменение федерального или регионального законодательства;

- значительное ухудшение экономической ситуации в регионе;

- возникновение чрезвычайных ситуаций.

Из внутренних факторов можно выделить следующие:

- ограниченность сроков реализации мероприятий;

- ограниченность финансирования программных мероприятий.

В силу различного финансового состояния граждан фактическое финансирование мероприятий по газификации жилищного фонда может не соответствовать прогнозному, что не позволит достичь целевых показателей реализации программы.

**Раздел V. Контроль за ходом реализации программы**

Контроль за ходом реализации программы осуществляет заместитель главы Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

Приложение 1

Показатели эффективности реализации

муниципальной программы

«Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы»\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки ДМЦП | Изменение значений показателей по годам реализации Программы | | | | | | | | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| Весь период реализации Программы | | | | | | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | |
| Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % | 14,4 | 16,15 | 20,56 | 25,57 | 26,23 | 29,57 | 33,35 | 38,02 | 39,03 | 39,03 |
|  | | | | | | | | | | |
| Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. | 869 | 969 | 1234 | 1534 | 1574 | 1774 | 2001 | 2281 | 2342 | 2342 |
|
|  | | | | | | | | | | |
| Протяженность муниципальных газопроводов, км | 58 | 63,4 | 70,15 | 78,15 | 88,9 | 111,4 | 134,9 | 150,9 | 169,9 | 169,9 |

- Возможна корректировка значений показателей в соответствии с утверждаемыми изменениями Программы.

Приложение 2

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Задачи Программы | Мероприятия | Сроки исполнения, год | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе | | | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета тыс. руб. | Областного бюджета тыс. руб. | Районного бюджета тыс. руб. |
| Повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения | Задача 1. Организация разработки проектных решений по развитию газораспределительных систем | 1. Выбор подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации | 2014-2019 |  |  |  |  | Администрации Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | Экономия средств предусмотренных на осуществление комплекса инженерных изысканий, разработки ПСД минимум на 5% |
| 2. Разработка проектно-сметной документации на газификацию Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | 2014-2019 | 16621 |  | 5859 | 10762 | Администрации Кривошеинского с\п, Володинского с\п, Петровскогс\п, Новокривошеинского с\п, | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения. |
| 2.1. Газификация Кривошеинского с\п, | 2014-2017 | 7439 |  | 2838 | 4601 | Администрация Кривошеинского с\п |  |
| 2.3 Газификация Петровского с\п, | 2015-2020 | 7500 |  | 2500 | 5000 | Администрация Петровского с\п, |  |
| 2.4 Газификация Новокривошеинского с\п, | 2014-2015 | 1 1682 |  | 521 | 1161 | Администрация Новокривошеинского с\п |  |
| Задача 2. Проведение работ по газоснабжению населенных пунктов района | 3. Выбор подрядных организаций для проведения работ по газификации населенных пунктов | 2012-2020 |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района | Экономия средств предусмотренных на осуществление строительно монтажных работ минимум на 5% |
| 4. Проведение работ по газификации населенных пунктов, выполнение функций заказчика-застройщика, приемка построенных объектов газзификации, передача объектов для обслуживания специализированным организациям | 2012-2020 | 161030,3 | 7312 | 131994,8 | 21723,5 | Администрация Кривошеинского района | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, экономия бюджетных средств при переводе объектов ЖКХ на газ. |

Приложение 3

Обеспечение МП\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Потребность (тыс. руб.) | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020год |
| Расходы на реализацию МП, всего, в том числе: | 177651,3 | 5718 | 27528,27 | 9402 | 9412 | 20996 | 31537 | 25141 | 22500 | 25000 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 32485,5 | 1138 | 1889,36 | 424,6 | 1161 | 4020 | 6906 | 6089,5 | 5646 | 3933 |
| областной бюджет | 137853,8 | 4580 | 25638,91 | 5519,4 | 3536 | 16976 | 24631 | 19051,5 | 16854 | 21067 |
| федеральный бюджет | 7312 | 0 | 0 | 2597 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение финансирования по видам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные работы | 16629 | 0 | 0 | 861 | 1682 | 410 | 5676 | 5500 | 2500 | 0 |
| Газоснабжение | 161030,3 | 5718 | 27528,27 | 8541 | 7730 | 20586 | 25861 | 19641 | 20000 | 25000 |

\* - Объемы финансирования МП могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Кривошеинский район» на очередной финансовый год и плановый период.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог Кривошеинского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п.п** | **Наименование муниципального образования** | **Категория** | **Протяженность, км.** | | | | | | | | **Мосты** | | | **Трубы** | | |
| **Всего** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** | **асфальт.** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** | **гравий** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** | **грунт** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** | **шт.** | **м.п.** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** | **шт.** | **м.п.** | **В т. ч. не отвечающих нормативным требованиям** |
| 1. | Володинское сельское поселение | **IV** | 18,000 | 14,690 | 2,900 | 2,610 | 15,100 | 12,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Иштанское сельское поселение | **IV** | 19,550 | 16,490 | 8,500 | 7,650 |  |  | 11,050 | 8,840 |  |  |  | 3 | 21 | 7 |
| 3. | Красноярское сельское поселение | **VI** | 72,230 | 57,784 |  |  |  |  | 72,230 | 57,784 | 8 | 94 | 35,25 | 5 | 35 | 14 |
| 4. | Кривошеинское сельское поселение | **IV** | 56,690 | 46,948 | 15,963 | 14,367 | 40,727 | 32,582 |  |  | 3 | 113 | 0 | 50 | 462 | 138 |
| 5. | Новокривошеинское сельское поселение | **IV** | 21,600 | 16,010 | 4,400 | 2,250 | 7,150 | 5,720 | 10,050 | 8,040 |  |  |  | 20 | 120 | 18 |
| 6. | Петровское сельское поселение | **IV** | 15,800 | 12,970 | 3,300 | 2,970 | 9,700 | 7,760 | 2,800 | 2,240 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Пудовское сельское поселение | **IV** | 14,320 | 11,984 | 5,280 | 4,752 | 7,840 | 6,272 | 1,200 | 0,960 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  | **218,190** | **176,876** | **40,343** | **34,599** | **80,517** | **64,414** | **97,330** | **77,864** | **11,000** | **207,000** | **35,250** | **78,000** | **638,000** | **177,000** |
|  | Доля в % |  |  | 81,065 |  | 85,76 |  | 80,00 |  | 80,00 |  |  | 17,029 |  |  | 27,743 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг» | | | | | |
| **Расчет финансовой потребности и график проведения строительства и ремонта инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальном образовании Кривошеинский район на период 2015-2017 г.г.** | | | | | |
| Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Прогнозная стоимость проведения | Год проведения мероприятий, стоимость тыс. руб. | | |
|
| строительства и ремонта инженерных устройств и обстановки дорог, тыс. руб. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| **Муниципальное образование "Володинское сельское поселение"** | | | | | |
| с.Володино | 14,200 | 79 804,000 |  | 2 498,062 | 4 293,578 |
| д.Новониколаевка | 2,300 | 12 926,000 |  |  |  |
| д. Старосайнаково | 1,500 | 8 430,000 |  |  |  |
| **Итого** | **18,000** | **101 160,000** | **0,000** | **2 498,062** | **4 293,578** |
| **Муниципальное образование "Иштанское сельское поселение"** | | | | | |
| с.Иштан | 5,450 | 30 629,000 |  | 350,236 | 4 700,415 |
| д.Карнаухово | 2,300 | 12 926,000 |  |  |  |
| с.Никольское | 7,300 | 41 026,000 |  |  |  |
| д.Рыбалово | 3,000 | 16 860,000 |  |  |  |
| д.Чагино | 1,500 | 8 430,000 |  |  |  |
| **Итого** | **19,550** | **109 871,000** | **0,000** | **350,236** | **4 700,415** |
| **Муниципальное образование "Красноярское сельское поселение"** | | | | | |
| с.Красный Яр | 72,230 | 405 932,600 |  | 835,370 | 17 310,960 |
|  | **72,230** | **405 932,600** | **0,000** | **835,370** | **17 310,960** |
| **Муниципальное образование "Кривошеинское сельское поселение"** | | | | | |
| с.Жуково | 9,500 | 53 390,000 |  |  |  |
| д.Исламбуль | 1,500 | 8 430,000 |  |  |  |
| с.Кривошеино | 45,690 | 256 777,800 |  | 7 068,563 | 13 678,659 |
| **Итого** | **56,690** | **318 597,800** | **0,000** | **7 068,563** | **13 678,659** |
| **Муниципальное образование "Новокривошеинское сельское поселение"** | | | | | |
| д.Малиновка | 8,100 | 45 522,000 |  |  |  |
| с.Новокривошеино | 13,500 | 75 870,000 |  | 1 001,188 | 5 193,288 |
| **Итого** | **21,600** | **121 392,000** | **0,000** | **1 001,188** | **5 193,288** |
| **Муниципальное образование "Петровское сельское поселение"** | | | | | |
| д.Бараново | 2,300 | 12 926,000 |  |  |  |
| д.Егорово | 1,500 | 8 430,000 |  |  |  |
| д.Елизарьево | 5,200 | 29 224,000 |  |  |  |
| д.Петровка | 6,800 | 38 216,000 |  | 1 013,458 | 3 798,794 |
| **Итого** | **15,800** | **88 796,000** | **0,000** | **1 013,458** | **3 798,794** |
| **Муниципальное образование "Пудовское сельское поселение"** | | | | | |
| д.Вознесенка | 2,080 | 11 689,600 |  |  |  |
| с.Белосток | 4,350 | 24 447,000 |  |  |  |
| с.Крыловка | 2,750 | 15 455,000 |  |  |  |
| с.Пудовка | 5,140 | 28 886,800 |  | 733,390 | 3 438,149 |
| **Итого** | **14,320** | **80 478,400** | **0,000** | **733,390** | **3 438,149** |
| **Всего по вышеперечисленным мероприятиям** | **218,190** | **1 226 227,800** | **0,000** | **13 500,267** | **52 413,843** |
| **Итого в %** |  |  | 0,00% | 1,10% | 4,27% |

Приложение 3  
к муниципальной программе  
«Развитие автомобильных дорог Кривошеинского района на период 2014-2017 гг»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  цели,  мероприятия муниципальной программы | Срок  исполнения | Объем  финансирова-ния  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Ответственные  исполнители | Показатели  результата  мероприятия |
| Федераль  ного бюджета | областного  бюджета | местных  бюджетов | внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Цель разработки муниципальной программы направлена на приведение улично-дорожной сети, мостов, дорожных инженерных устройств и обстановки дорог муниципальных образований Кривошеинского района в нормативное состояние. | | | | | | | | |
| 1 | Паспортизация автомобильных дорог в муниципальных образованиях Кривошеинского района; | всего | 2176,853 |  | 335,109 | 1841,744 |  | Администрация Кривошеинского района;  Управление финансов Администрации Кривошеинского района;  Администрации сельских поселений Кривошеинского района | Наличие паспортов на земельные участки, под автомобильными дорогами, постановка их на кадастровый учет |
| 2014 год | 1524,210 |  |  | 1524,210 |  |
| 2015 год | 280,3 |  |  | 280,3 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 372,343 |  | 335,109 | 37,234 |  |
| 2 | Строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов в муниципальных образованиях; | всего | 48418,047 |  | 43885,45 | 4532,597 |  | Увеличение доли построенных и отремонтированных автомобильных дорог и мостов в муниципальных образованиях; |
| 2015 год | 2,560 |  |  | 2,560 |  |
| 2016 год | 11242,987 |  | 10430,200 | 812,787 |  |
| 2017 год | 37 172,500 |  | 33 455,250 | 3 717,250 |  |
| 3 | Строительство и ремонт дорожных инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях. | всего | 15046,000 |  | 13 382,100 | 1663,9 |  | Увеличение доли построенных и отремонтированных дорожных инженерных устройств и обстановки дорог в муниципальных образованиях. |
| 2015 год | 177,000 |  |  | 177,000 |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 14 869,000 |  | 13 382,100 | 1 486,900 |  |
|  |  | всего | 65640,9 |  | 57602,66 | 8038,24 |  |  |
| 2015 год | 459,86 |  |  | 459,86 |  |
| 2016 год | 11242,99 |  | 10430,2 | 812,79 |  |
| 2017 год | 52413,86 |  | 47172,46 | 5241,38 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 | |
| **Перечень**   инвестиционных проектов (программных мероприятий) предлагаемых для финансирования в рамках муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы». Объемы и источники финансирования. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование объекта | Сметная стоимость объекта всего тыс.руб | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего (тыс. рублей) (прогноз) | | | | | | | | | Ответственный |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Проектные работы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство газопровода в с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области | **1682** | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Новокривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  | 521 |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  | 1161 |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **1682** |  |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Березовый" в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. | **6176** | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  | 2838 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 2838 | 500 |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **5676** | **500** | **0** | **0** |
| 3 | Газоcнабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул.Октябрьской, пер.Кооперативного в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области | **410** | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  | 861 |  | 410 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  | **0** | **410** |  |  |  |  |
| 4 | Газоснабжение с.Петровка включая межпоселковый газопровод или АГРС | **7500** | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Петровского с/п |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5000** | **2500** | **0** |
|  | Итого на проектирование | **16629** | **ФБ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОБ** | **0** | **0** | **0** | **521** | **0** | **2838** | **2500** | **0** | **0** |
| **МБ** | **0** | **0** | **861** | **1161** | **410** | **2838** | **3000** | **2500** | **0** |
| **ВБИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **0** | **0** | **861** | **1682** | **410** | **5676** | **5500** | **2500** | **0** |
| **Строительно-монтажные работы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Газоснабжение с.Кривошеино(ул. Западн.Дзержинского, Рабочая,Ломоносова,Победы) | 10590,97 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **138** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Газопровод-вводы для жилых домов по ул. Северной, ул. Дзержинского, пер. Победы, ул. Западной, с.Кривошеино, Кривошеинского района, Томской области. | 2548,36 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 1000 | 1548,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **1000** | **1548,36** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Газоснабжение жилого массива "Воинов-Интернационалистов" в с.Кривошеино Томской области (корректировка) | 21338,91 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГУ "Облстройзаказчик" |
| ОБ | 2520 | 18818,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **2520** | **18818,9** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Газоснабжение с. Новокривошеино Кривошеинского района Томской области» | 20154 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ | 2060 |  |  |  | 16976 |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  | 3178 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **20154** |  |  |  |  |
| 5 | Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" с.Кривошеино Томской области | 23432 | ФБ |  |  | 2597 | 4715 |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  | 6820 | 5519,4 | 3015 |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 341 | 424,6 |  |  |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **7161** | **8541** | **7730** |  |  |  |  |  |
| 6 | Газоснабжение жилых домов по ул. Кооперативной в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. | 432 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **432** |  |  |  |  |
| 7 | Газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки "Березовый" в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области. | 19641 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  | 16551,5 |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  | 3089,5 |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **19641** |  |  |
| 8 | Газоcнабжение ул. Борисова, ул. Кирова, ул.Октябрьской, пер.Кооперативного в с.Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 25861 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  | 21793 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 4068 |  |  |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  | **25861** |  |  |  |
| 9 | Газоснабжение Петровского поселения (межпоселковый газопровод) | 20000 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 16854 |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  | 3146 |  |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  | **20000** |  |
| 10 | Газоснабжение д.Елизарьево | 10000 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8427 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1573 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  | **10000** |
| 11 | Газоснабжение с.Петровка | 15000 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Кривошеинского района |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12640 |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2360 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  | **15000** |
|  | **Итого СМР** |  | ФБ | 0 | 0 | 2597 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 4580 | 25638,91 | 5519,4 | 3015 | 16976 | 21793 | 16551,5 | 16854 | 21067 |
| МБ | 1138 | 1889,36 | 424,6 | 0 | 3610 | 4068 | 3089,5 | 3146 | 3933 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **5718** | **27528,3** | **8541** | **7730** | **20586** | **25861** | **19641** | **20000** | **25000** |
|  | **Итого с проектными работами** |  | ФБ | 0 | 0 | 2597 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБ | 4580 | 25638,91 | 5519,4 | 3536 | 16976 | 24631 | 19051,5 | 16854 | 21067 |
| МБ | 1138 | 1889,36 | 1285,6 | 1161 | 4020 | 6906 | 6089,5 | 5646 | 3933 |
| ВБИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **5718** | **27528,3** | **9402** | **9412** | **20996** | **31537** | **25141** | **22500** | **25000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |