АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2018                                                                                                                        № 138

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Кривошеинского района  от 15.08.2017 года № 356  «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, в  Кривошеинском районе на 2017-2019 годы»

В связи с изменением в 2018 году объемов финансирования на реализацию мероприятий Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, в  Кривошеинском районе  на 2017-2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 15.08.2017 № 356 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, в  Кривошеинском районе  на 2017-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и  размещено на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского района

(Глава Администрации)                                                                                        С.А. Тайлашев

Калугин Денис Николаевич,

(838251)-2-10-31

Прокуратура, Фонд «Регионального капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», управление финансов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Кривошеинского района от 12.03.2018 № 138 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Кривошеинскому району | Х | Х | Х | 2 598,90 | 2 267,20 | 91 | 6 966 506,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 796 899,94 | 169 606,60 | Х | Х | Х | Х |
| 2017 год | Х | Х | Х | 873,10 | 788,30 | 42 | 800 506,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 163,75 | 69 342,70 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | ПСД | 531,40 | 482,10 | 20 | 79 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 227,17 | 5 702,72 | 165,80 | 167,00 | 12.2017 | 1 |
| 2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 | К | СМР | 341,70 | 306,20 | 22 | 720 576,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 936,58 | 63 639,98 | 2 353,29 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |
| 2018 год | Х | Х | Х | 531,40 | 482,10 | 20 | 3 616 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 092,89 | 100 263,90 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | СМР | 531,40 | 482,10 | 20 | 3 616 356,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 516 092,89 | 100 263,90 | 7 501,26 | 7 539,00 | 12.2018 | 1 |
| 2019 год | Х | Х | Х | 1 194,40 | 996,80 | 29 | 2 549 643,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 643,30 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |
| 1 | 4924 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 16 | 1964 | ТС ХВС | ПСД, СМР | 865,50 | 697,30 | 7 | 2 451 706,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 706,80 | 0,00 | 3 516,00 | 3 516,00 | 12.2019 | 1 |
| 2 | 4929 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 29 | 1965 | ТС ХВС | ПСД | 328,90 | 299,50 | 22 | 97 936,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 936,50 | 0,00 | 327,00 | 327,00 | 12.2019 | 1 |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
| --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Кривошеинскому району |  |  | 2 267,20 |  |  |  |  | 6 966 506,54 |  |  |
| 2017 год | 788,30 |  |  |  |  | 800 506,45 |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482,10 | К | 2 | крыша | Итого | 79 929,89 | 165,80 | 167,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) | 79 929,89 | 165,80 | 167,00 |
| 2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 306,20 | Д | 2 | крыша | Итого | 720 576,56 | 2 353,29 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 705 479,30 | 2 303,98 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 097,26 | 49,31 | 158,00 |
| 2018 год | 482,10 |  |  |  |  | 3 616 356,79 |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482,10 | К | 2 | крыша | Итого | 3 616 356,79 | 7 501,26 | 7 539,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 3 540 588,20 | 7 344,10 | 7 381,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 75 768,59 | 157,16 | 158,00 |
| 2019 год | 996,80 |  |  |  |  | 2 549 643,30 |  |  |
| 1 | 4924 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 16 | 697,30 | К | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 2 451 706,80 | 3 516,00 | 3 516,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 91 346,30 | 131,00 | 131,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 1 912 693,90 | 2 743,00 | 2 743,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 41 140,70 | 59,00 | 59,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 29 286,60 | 42,00 | 42,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 369 569,00 | 530,00 | 530,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 7 670,30 | 11,00 | 11,00 |
| 2 | 4929 | с. Кривошеино, ул. Октябрьская, д. 29 | 299,50 | К | 2 | внутридомовая инженерная система теплоснабжения | Итого | 97 936,50 | 327,00 | 327,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 62 296,00 | 208,00 | 208,00 |
|  |  |  |  |  |  | внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 35 640,50 | 119,00 | 119,00 |