## АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2017							                                           № 543

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление

Администрации Кривошеинского района  от 15.08.2017 года № 356

«Об утверждении Краткосрочного плана реализации

Региональной программы  капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на

территории Томской области, на 2014-2043 годы,

в  Кривошеинском районе  на 2017 -2019 годы»

В связи с изменением в 2017 году объемов финансирования на реализацию мероприятий Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, в  Кривошеинском районе  на 2017 -2019 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 15.08.2017 №356 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы, в  Кривошеинском районе  на 2017 -2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Сборнике нормативных актов Администрации Кривошеинского района и  размещено на официальном сайте муниципального образования Кривошеинский район в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  Главы  Кривошеинского района по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи, ГО и ЧС.

И.о. Главы Кривошеинского района                                               Д.В. Сибиряков

Е.В. Хлебникова

(838251)2-10-31

Прокуратура, Кондратьев  Д.В., Фонд «Регионального капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Кривошеинского района от 17.11.2017 №543 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| 1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту <2> | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений в МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3> |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет других не запрещенных законом источников |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Итого по Кривошеинскому району | Х | Х | Х | 1 404,50 | 1 270,40 | 62 | 4 435 058,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365 715,65 | 69 342,70 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 2017 год | Х | Х | Х | 873,10 | 788,30 | 42 | 800 506,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 163,75 | 69 342,70 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | ПСД | 531,40 | 482,10 | 20 | 79 929,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 227,17 | 5 702,72 | 165,80 | 167,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 1964 | К | СМР | 341,70 | 306,20 | 22 | 720 576,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 936,58 | 63 639,98 | 2 353,29 | 7 539,00 | 12.2017 | 1 |  |  |
| 2018 год | Х | Х | Х | 531,40 | 482,10 | 20 | 3 634 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 551,90 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 1980 | К | СМР | 531,40 | 482,10 | 20 | 3 634 551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 634 551,90 | 0,00 | 7 539,00 | 7 539,00 | 12.2018 | 1 |  |  |
| 2019 год | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |  |

| 2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 - 2019 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код МКД | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, кв. м | Материал стен <4> | Количество этажей | Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту | Стоимость работы (услуги), руб. | Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м | Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Кривошеинскому району |  |  | 1 270,40 |  |  |  |  | 4 435 058,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 год | 788,30 |  |  |  |  | 800 506,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482,10 | К | 2 | крыша | итого | 79 929,89 | 165,80 | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 79 929,89 | 165,80 | 167,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4932 | с. Кривошеино, ул. Чкалова, д. 10 | 306,20 | Д | 2 | крыша | Итого | 720 576,56 | 2 353,29 | 7 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 705 479,30 | 2 303,98 | 7 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 15 097,26 | 49,31 | 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 год | 482,10 |  |  |  |  | 3 634 551,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4886 | с. Володино, ул. Молодежная, д. 4 | 482,10 | К | 2 | крыша | итого | 3 634 551,90 | 7 539,00 | 7 539,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ремонт | 3 558 380,10 | 7 381,00 | 7 381,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | строительный контроль | 76 171,80 | 158,00 | 158,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |